List’Animes

CAHIER DES CHARGES

Idris RICHARDS, Hugo BAYET, Julien PASCUAL, Matthieu GRAMMATICO

# CONTEXTE
Enjeux : cataloguer tous les animes vus et à voir d'un utilisateur pour lui permettre une meilleure organisation dans son visionnage tout en lui permettant de partager son expérience avec des amis ainsi qu’accéder à un forum de discussion.
Il serait éventuellement possible de lui proposer un système de recommandation.

Stratégies : construire un site web qui répertorie tous les animes et leurs informations associées (titre, note, genre...)

Domaine d'application : on se limite aux animes avec un catalogue figé

# ANALYSE DE L'EXISTANT
A notre disposition, nous avons :
- des ordinateurs avec les logiciels nécessaires
- une base de données recensant des animes et leurs informations
Il y a un nombre variable (et indéterminé) d'utilisateurs impactés par la mise en place du projet le but étant de le rendre disponible pour tous.

Dans nos recherches nous avons pu trouver des sites internet similaires comme MyAnimeList qui recense des animes tout en les catégorisant

# OBJECTIFS
-Permettre à un utilisateur de créer une liste des animes qu'il a déjà vus et une liste des animes qu'il veut voir de façon simple, claire et organisée.
-Consulter les listes d’un ami
-Participer et créer de nouvelles discussions dans un espace forum

On aura comme piste d’amélioration d’ajouter un système de recommandation personnalisé

# BESOINS
## Besoins fonctionnels
### Diagrammes

Diagramme de cas d’utilisation : Cas général

Diagramme de cas d’utilisation : cas spécifique à la connexion

Diagramme de cas d’utilisation : possibilités des actions permis à l’utilisateur connecté

Diagramme de cas d’utilisation : accéder au différentes fonctionnalité du site, visualiser les différentes pages

### Maquettes

Nous avons 2 types de maquettes : les maquettes concernant l’utilisateur non connecté et les maquettes portant sur l’utilisateur connecté.
Pour chacun des 2 profils, nous avons des maquettes similaires : la page d’accueil, la page de recherche pour un anime, un utilisateur ou un forum et la fiche anime ou forum.
L’utilisateur non connecté peut accéder à la page de connexion/inscription.
L’utilisateur connecté peut accéder aux pages de ses listes d’animes, son profil, de modification de l’image de profil, sa liste d’amis, ses demandes d’amis et du profil d’un ami.

Utilisateur non connecté :

Page accueil

Recherche d’anime
Fiche d’un anime

Recherche d’utilisateur

Recherche de forum
Page d’un forum

Page d’Inscription/Connexion

Utilisateur connecté :

Page d’accueil
Liste d’animes vus et liste d’animes à voir

Page de profil
Sélection photo de profil

Demandes d’amis
Liste d’amis

Listes d’un ami
Recherche d’un anime
Fiche d’un anime
Ajout d’une note à un anime
Recherche d’un utilistateur
Recherche d’un forum
Page d’un forum
## Besoins non fonctionnels
-Assurer un temps d'exécution raisonnable des différentes fonctions
-Être disponible sur plusieurs navigateurs et accessible sur smartphone

# CONTRAINTES
-Respecter les délais (échéance de rendu final du projet)
-Coût potentiel minimal

# VOCABULAIRE
Anime : Dessin animé japonais qui s’inspire du manga (Larousse)
Manga : Bande dessiné japonaise (Larousse)
Watchlist : Liste de choses (dans notre cas, des animes) à voir

# CALENDRIER

On peut se baser sur le calendrier de l’année précédente :

PLANIFICATION DES TÂCHES

## DÉFINITION DES TÂCHES

Côté serveur
A. Conception de la base de données
Récupérer le csv
Nettoyer le csv
Créer le MCD/MOD
Découper éventuellement notre base de données en différentes tables
Gérer les clés (identifiants)

Responsables : Matthieu/Julien
Ressources nécessaires : Tableur, ordinateur avec internet, logiciel pour créer un MCD
Durée : 2 semaines

B. Importation des données dans phpmyadmin

Créer des fichiers de commandes pour importer la/les tables
Importer les tables

Responsables : Julien/Matthieu
Ressources nécessaires : ordinateur avec un serveur local, éditeur de texte
Durée : 2 semaines

Côté client
C. Programmation des pages en HTML

Gérer le contenu des pages web avec pour modèle nos maquettes faites sur Figma

Responsables : Hugo/Idris
Ressources nécessaires : Notions en HTML, ordinateur, éditeur de texte, navigateur
Durée : 3 semaines

D. Mise en forme des pages en CSS

Organiser et mettre en forme les pages HTML, avec pour modèle nos maquettes faites sur Figma

Responsables : Idris/Hugo
Ressources nécessaires : Notions en HTML et en CSS, ordinateur, éditeur de texte, navigateur
Durée : 2 à 3 semaines

Lien entre côté client/serveur
E. Liaison base de données/HTML : interfaçage

Faire l’interface entre les pages HTML/CSS et notre base de données importée, en PHP
Responsables : Toute l’équipe
Ressources nécessaires : Notions en PHP , ordinateur avec un serveur local, ...
Durée : 3 semaines

Fonctionnalités externes à la BD
F. Ajout de la fonctionnalité liste d’amis
Création en php d’une liste d’amis active

Responsables : Idris/Matthieu
Ressources nécessaires : Notions en PHP, ordinateur avec un serveur local
Durée : 1 semaine

G. Ajout de la fonctionnalité forum de discussion
Création en php d’un forum de discussion actif

Responsables : Hugo/Julien
Ressources nécessaires : Notions en PHP, ordinateur avec un serveur local
Durée : 1 semaine

H. Tests et présentation du projet
Différents tests et préparation à la soutenance

Responsables : Toute l’équipe
Ressources nécessaires :
Durée : 1 semaine

I. (Bonus) Ajout d’un système de recommandation

## DIAGRAMME PERT

## DIAGRAMME GANTT

# Introduction
# Gestion de projet
## Tableau contribution des tâches et pages

	Julien	Hugo	Matthieu	Idris
Gestion du Trello	-	-	100,00 %	-
Création des personas	33,00 %	-	33,00 %	33,00 %
Modélisation du MCD et MOD	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
Création de la BD	25,00 %	-	-	75,00 %
Tri de la base de données	50,00 %	-	50,00 %	-
Gestion de l’import de données	75,00 %	-	25,00 %	-
Mise en place de l’uniformité des pages (bandeau)	75,00 %	25,00 %	-	-
Page d’accueil	-	75,00 %	12,50 %	12,50 %
Recherche d’anime/utilisateur/forum	80,00 %	20,00 %	-	-
Fiche d’un anime	15,00 %	15,00 %	70,00 %	-
Page forum	20,00 %	80,00 %	-	-
Page d’une discussion d’un forum	20,00 %	80,00 %	-	-
Page de création d’une discussion	20,00 %	80,00 %	-	-
Page d’inscription	60,00 %	-	-	40,00 %
Page liste animes	60,00 %	-	20,00 %	20,00 %
Page de profil	25,00 %	-	75,00 %	-
Page de sélection d’une image de profil	-	20,00 %	80,00 %	-
Page des demandes d’amis	100,00 %	-	-	-
Page des amis	100,00 %	-	-	-
Page des listes d’un ami	80,00 %	-	20,00 %	-

## Git
# Description techniques
## Technologies utilisées
- Git
- Trello
- Mamp/Wamp
- HTML
- CSS
- Php
- Javascript
- Canva
- Kaggle
- Figma
- Hubspot

## Schéma de base de données

## Schéma de l’architecture du site

# Description fonctionnelle

# Conclusion
## Résumé de la contribution

### Julien

### Hugo

### Idris

### Matthieu

## Difficultés rencontrées

## Perspectives